# Upgrade 2017
## Principes de base
1. Installer un serveur celeste2 et le brancher sur celeste en Hot Standby
2. Installer un serveur tantor2 et le brancher sur celeste2 en Hot Stanby
3. Migrer Planet
4. Désactiver tantor
5. Switch Over de PostgreSQL depuis celeste vers celeste2
6. Désactiver Postgres sur celeste
7. Migrer progressivement les services de celeste vers celeste2
8. Désactiver Celeste
## Services à migrer
Ordre non défini :
- PostgreSQL
- mailman
- dokuwiki
- fluxbb
- dotclear (migration vers jekyll/github ?)
- dolibarr
## Remarques
- est-ce que quelqu'un utilise munin ?
- dotclear me casse les pieds, j'en profiterai bien pour le remplacer par jekyll
- Pour ne pas compliquer la procédure on upgrade pas PG (on reste en 9.3)
- Ne pas upgrader dolibarr !
- Attention au SSO entre dokuwiki et fluxbb
- Attention aux applis PHP en général :)
- Remplacer les vieux sites pgday.fr sous dokuwiki par des copies HTML statiques