# Upgrade debian 8
## Principes de base
1. Installer un serveur celeste8 (debian 8) et le brancher sur celeste en Hot Standby
2. Désactiver tantor
3. Installer un serveur tantor8 (debian 8) et le brancher sur celeste8 en Hot Stanby
4. Switch Over de PostgreSQL depuis celeste vers tantor8
5. Désactiver Postgres sur celeste
6. Migrer progressivement les services de celeste vers tantor8
7. Désactiver Celeste
Remarques :
- est-ce que quelqu'un utilise munin ?
- dotclear me casse les pieds, j'en profiterai bien pour le remplacer par jekyll
- Pour ne pas compliquer la procédure on upgrade pas PG (on reste en 9.3)
- Ne pas upgrader dolibarr !
- Attention au SSO entre dokuwiki et fluxbb
- Attention aux applis PHP en général :)
- Remplacer les vieux sites pgday.fr sous dokuwiki par des copies HTML statiques
## Services à migrer
Ordre non défini :
- PostgreSQL
- Planet
- mailman
- dokuwiki
- fluxbb
- dotclear (migration vers jekyll/github ?)
- dolibarr